**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 49 от 13.11.2014 г.**

Об утверждении муниципальной Программы

«Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО»

на 2015 – 2019 годы

Тарминского муниципального образования

В целях сохранения и развития дорог общего пользования местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Тарминского муниципального образования «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тарминского муниципального образования» от 08.09.2014г. № 30, ст. 46 Устава Тарминского муниципального образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на 2015 – 2019 годы Тарминского муниципального образования (Приложение N 1).

2. Положения настоящего постановления применяются с 01.01.2015г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

муниципального образования М.Т.Коротюк

 Приложение № 1

 к постановлению главы

 Тарминского МО

 от 13.11.2014 года N 49

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО»**

**НА 2015 - 2019 ГОДЫ**

п.Тарма 2014 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы  | Администрация Тарминского МО  |
| Участники муниципальной программы  | - |
| Цель муниципальной программы  | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. |
| Задачи муниципальной программы  | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015-2019 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы |  1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт |
| Подпрограммы муниципальной программы  | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: |
| Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
| 2015г. | 257,7 | 0 | 0 | 257,7 | 0 |
| 2016г. | 351,2 | 0 | 0 | 351,2 | 0 |
| 2017г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| 2018г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| 2019г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| Всего: | 1483,1 | 0 | 0 | 1483,1 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализациимуниципальной программы  | к 2019г обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика развития состояния дорог.

 Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

 Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

 Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично – дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Тарминского сельского поселения на период 2015-2019гг.

 Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в инфраструктуре каждого муниципального образования. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети- обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и бытовых условий для населения.

 В настоящее время улично- дорожная сеть муниципального образования находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог, тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их ремонт не производился длительное время.

 В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети органу местного самоуправления при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

 В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние улично- дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

 Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

 Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

 1) Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

 1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

 Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

 Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2019 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Тарминского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1483,1 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 3  к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Тарминского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Тарминского МО.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2019г. достичь:

 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО »

на 2015-2019 годы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО |
| Наименование подпрограммы  | Дорожное хозяйство |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Тарминского МО |
| Участники подпрограммы  | - |
| Цель подпрограммы  | Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2015-2019 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: |
| Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
| 2015г. | 257,7 | 0 | 0 | 257,7 | 0 |
| 2016г. | 351,2 | 0 | 0 | 351,2 | 0 |
| 2017г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| 2018г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| 2019г. | 291,4 | 0 | 0 | 291,4 | 0 |
| Итого: | 1483,1 | 0 | 0 | 1483,1 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализацииподпрограммы  | к 2019г. обеспечить: 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м. |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 Целью подпрограммы является сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

 Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

 Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2019 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

 2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 1483,1 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в приложении № 2  к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2019г. обеспечить:

 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - 15 тыс.кв.м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |
|  |  |  | к подпрограмме "Дорожное хозяйство" на 2015-2019 годы |  |  |
|  |  |  | муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО"  |
|  |  |  | на 2015-2019 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО"**  |
| **на 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО" НА 2015-2019 ГОДЫ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнители и участники** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования всего, тыс.руб.** | **в том числе по годам:** |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Задача:Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | **Администрация Тарминского МО**  | **Всего:** | **740,7** | **128** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный б-т** | **740,7** | **128** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Мероприятие: ликвидация последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тарминского МО... | Администрация Тарминского МО  | Всего: | **740,7** | **128** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| Областной б-т | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный б-т | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный б-т | **740,7** | **128** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Администрация Тарминского МО**  | **Всего:** | **742,4** | **129,7** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный б-т** | **742,4** | **129,7** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1. | Мероприятие: осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарминского МО. | Администрация Тарминского МО  | Всего: | **742,4** | **129,7** | **175,6** | **145,7** | **145,7** | **145,7** |
| Областной б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | **742,4** | 129,7 | 175,6 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | **1483,1** | **257,7** | **351,2** | **291,4** | **291,4** | **291,4** |
| **Областной б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный б-т** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный б-т** | **1483,1** | **257,7** | **351,2** | **291,4** | **291,4** | **291,4** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение № 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2015-2019 годы муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Развитие дорожного хозяйства в Тарминского МО» на 2015-2019 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 3

 к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» на 2015-2019 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАРМИНСКОМ МО» НА 2015-2019 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тарминском МО» |
| Всего, в том числе: | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» |
| Всего, в том числе: | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1483,1 | 257,7 | 351,2 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |